|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 22/10/2024 (Terça)  Hora: 10:30  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Catarina avançou com o desenvolvimento da página inicial.  Rafael terminou aspeto da página de login e registo.  Afonso fez fluxogramas de sequência de login, registo e promoção.  Hélder começou a desenvolver fluxograma de sequência e use case de notificação de email.  O que vai ser feito hoje?  Catarina continuar a desenvolver o Front-End da página inicial na plataforma Figma.  Rafael começar a desenvolver o Front-End do dashboard de administração.  Hélder começar a desenvolver diagrama de sequência e use case de pesquisa de campo.  Afonso começar a desenvolver use case de promoção e gerir reserva.  Simão terminar a base de dados inicial.  Alguém empancado?  Várias críticas ao UML (por ser chato) mas toda a gente a avançar.  Detalhes adicionais  Falha de comunicação com a equipa fez com que fossem desenvolvidos fluxogramas de sequência ao invés de diagramas de sequência. |
|  |  |  |