|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 23/10/2024 (Quarta)  Hora: 10:30  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Catarina terminou de desenvolver o Front-End da página inicial e desenvolveu página sobre nós.  Rafael terminou de desenvolver o Front-End do dashboard de administração.  Afonso terminou use cases de login, registo, promoção e gerir reserva admin.  Hélder avançou com o desenvolvimento do diagrama de sequência de pesquisa de campo e terminou o use case.  O que vai ser feito hoje?  Catarina e Rafael desenvolvem Dashboard cliente em Figma.  Catarina começou a desenvolver página inicial e navbar em Visual Code.  Rafael começou a desenvolver dashboard Admin e sidebar em Visual Code.  Afonso fazer levantamento de vantagens e desvantagens das várias versões do laravel.  Hélder continuar a desenvolver o diagrama de sequência de pesquisa campo.  Simão começar a desenvolver use case e diagrama de recuperar password, desenvolver logotipo.  Alguém empancado?  Hélder estava empancado no diagrama de sequência, Afonso foi ajudar.  Detalhes adicionais  Pedi sugestão ao formador Nelson para saber ao certo quais os diagramas e use cases que seriam mais relevantes. |
|  |  |  |