|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 30/10/2024 (Quarta)  Hora: 18:50  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Rafael terminou a página do sobre nós em Visual Code.  Catarina testou nova abordagem de carrossel de imagens na página inicial.  Afonso, Hélder, Simão não fizeram nada por terem projetos pendentes.  O que vai ser feito hoje?  Rafael vai terminar projetos pessoais pendentes (não vai trabalhar em projeto).  Catarina continua no desenvolvimento do carrossel de imagens da página inicial.  Afonso vai fazer use case e diagrama de sequência de feedback.  Hélder vai terminar o use case e diagrama de sequência de notificação de email.  Simão vai avançar diagramas de sequências criar reserva e gerir reserva.  Alguém empancado?  Não aplicável.  Detalhes adicionais  Não aplicável. |
|  |  |  |