|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Weekly Scrum (21-10 a 25-10)  Data: 25/10/2024 (Sexta)  Hora: 23:30  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  Resultados:  O Front-End foi desenvolvido rapidamente, tanto em Figma como em Visual Studio  Back-End toda a gente se queixa que é chato, mas estamos a obter bons resultados  Pontos positivos:  Empenho e motivação  Pontos a melhorar:  Comunicação  Preenchimento do Trello  Ações Realizadas:  MockUP base página inicial, login, registo e dashboard concluídos em Figma  Visual Code (NavBar, Sidebar Dashboard, Dashboard Admin, Pagina Inicial)  Use Cases (Recuperar Password, Login (Cancelado), Registo (Cancelado), Promoção, Notificações Email (Visto falta Ficheiro), Pesquisa Campo)  Diagrama (Recuperar Password, Pesquisa Campo) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | |  | Ações Pendentes:  Visual Code (Login, Registo, Contactos, Sobre)  Use Cases (Gerir Reserva Admin, Gerir Reserva Cliente, Criar Novo Campo, Criar Reserva, Gestão Clientes Admin, Pagamento Reserva,)  Diagrama Sequência (Registo, Login, Promoção, Gerir Reserva Admin, Feedback Reserva, Criar Reserva, Gerir Reserva Cliente, Notificações Email, Gestão Clientes Admin, Pagamento Reserva) |
|  |  |  |