|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 04/12/2024 (Quarta)  Hora: 21:25  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Afonso e Rafael conseguiram implementar carrinho, falta ajustes.  Simão continuou a desenvolver o Dashboard.  Catarina corrigiu algumas verificações da página de pagamentos.  Catarina avançou com a página de pagamentos, praticamente pronta.  O que vai ser feito hoje?  Afonso e Rafael vão terminar o carrinho.  Hélder vai fazer pausa nos pagamentos e vai ajudar Afonso com os emails.  Catarina vai terminar página dos pagamentos e vai começar a desenvolver o powerpoint da apresentação.  Simão vai continuar a desenvolver o Dashboard.  Alguém empancado?  Hélder está empancado nos emails, Afonso vai ajudar  Detalhes adicionais  Não |
|  |  |  |