|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 07/11/2024 (Quinta)  Hora: 17:30  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Simão e Afonso conseguiram estabelecer comunicação entre o Laravel 11 e o Postman.  Simão começou a desenvolver o CRUD em Laravel das Roles e Clientes.  Afonso começou a desenvolver o CRUD em Laravel das Empresas e Campos.  Catarina e Rafael tiveram a testar angular com Laravel mas não conseguiram avançar muito.  Hélder fez atualização do PHP para 8.2 e Laravel 11.  O que vai ser feito hoje?  Catarina e Rafael vão continuar a trabalhar no Angular.  Afonso vai continuar a desenvolver CRUD em Laravel de Empresa e Campos.  Simão vai continuar a desenvolver CRUD em Laravel Clients e Roles.  Hélder vai começar a desenvolver CRUD em Laravel Métodos Pagamento  Alguém empancado?  Angular ainda está a ser trabalhado  Detalhes adicionais  Não |
|  |  |  |