|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 19/11/2024 (Terça)  Hora: 20:45  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Afonso continuou a desenvolver CRUD das reservas com integração de campos.  Simão está a fazer integração de CRUDs e adaptar código para Angular.  Hélder esta a avançar com o desenvolvimento de UML em falta.  Catarina continuou a desenvolver o relatório.  Rafael está a criar dashboard de administração em angular com dados do laravel.  O que vai ser feito hoje?  Afonso vai continuar a desenvolver CRUD reservas e integração de campos.  Simão continua a adaptar código para Angular.  Hélder vai continuar com UML.  Catarina vai continuar com relatório.  Rafael continua a desenvolver dashboard, clientes e campos em angular.  Alguém empancado?  Não  Detalhes adicionais  Não |
|  |  |  |