|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 26/11/2024 (Terça)  Hora: 19:45  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Equipa juntou-se para resolver o problema do Git.  Equipa desenvolveu projeto Figma para outra disciplina (trabalho prático).  Catarina fez a página de campos em Figma.  Hélder e Afonso não avançaram nada.  Simão e Rafael avançaram com o Angular e verificações.  Rafael avançou com o formulário da criação de campos no dashboard.  O que vai ser feito hoje?  Hélder vai continuar a estudar a implementação do email.  Afonso vai fazer tabela de cancelamentos.  Catarina vai começar a desenvolver página de catálogo em Angular.  Simão vai desenvolver CRUD das Promoções e ajudar Rafael nas verificações e integração.  Rafael vai continuar a desenvolver o dashboard.  Alguém empancado?  Não  Detalhes adicionais  Ontem não conseguimos avançar nada porque tivemos um projeto de Figma para entrega. |
|  |  |  |