|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 26/11/2024 (Quinta)  Hora: 19:45  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Hélder continua a estudar a implementação do email.  Afonso vai continuar desenvolvimento dos cancelamentos.  Catarina desenvolver catálogo dos campos em Angular.  Simão terminou CRUD das Promoções e terminou verificações do Angular.  Rafael continua a desenvolver CRUDs do dashboard.  O que vai ser feito hoje?  Hélder vai continuar a estudar a implementação do email.  Afonso vai terminar tabela cancelamentos e ajudar Hélder com emails.  Catarina vai automatizar a página de catálogo de campos.  Simão vai desenvolver ligação entre promoções e clientes e desenvolver CSS dos Clientes.  Rafael vai continuar a desenvolver o dashboard.  Alguém empancado?  Hélder está empancado nos emails.  Detalhes adicionais  Não |
|  |  |  |