|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 08/11/2024 (Sexta)  Hora: 18:00  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Simão desenvolveu o CRUD dos Clientes, Roles. Foi necessário criar uma tabela extra para armazenar as nacionalidades, já foi desenvolvida também.  Afonso desenvolveu o CRUD das Empresas e Campos.  Hélder desenvolver o CRUD Address sem validações e iniciou CRUD Pagamentos e métodos  Rafael e Catarina conseguiram obter dados do Laravel e apresentar em Angular.  O que vai ser feito hoje?  Afonso vai terminar delete e search dos CRUD e depois vai ajudar Hélder.  Hélder vai continuar a desenvolver os CRUD.  Catarina e Rafael vão começar a desenvolver a página inicial, sobre nós e contactos em angular.  Simão vai avançar com a tabela dos utilizadores e autenticação passport.  Alguém empancado?  Não  Detalhes adicionais  Não |
|  |  |  |