|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 24/10/2024 (Quinta)  Hora: 17:30  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Catarina e Rafael terminaram MockUP do dashboard de cliente.  Catarina avançou com o Front-End da página inicial em Visual Code.  Rafael avançou com o Front-End do dashboard em Visual Code.  Hélder e Afonso avançaram com o desenvolvimento do diagrama de sequência de pesquisa de campo.  Simão terminou o diagrama de recuperar senha e começou a desenvolver o logo  Foi criado um nome para dar de sugestão ao cliente PadelConnect  O que vai ser feito hoje?  Catarina vai continuar a desenvolver Front-End em Visual Code.  Rafael vai desenvolver MockUP da página de detalhes de campo e avançar em Visual Code.  Afonso e Hélder continuar com diagrama de sequência de pesquisa de campo.  Simão terminar logotipo e começar a desenvolver use case da criação de um novo campo.  Simão organizar ficheiros e Trello.  Alguém empancado?  Hélder e Afonso trabalharam juntos do diagrama de pesquisa de campo  Detalhes adicionais  Não aplicável |
|  |  |  |