|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 28/10/2024 (Segunda)  Hora: 19:30  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Durante o fim de semana:  A Catarina avançou com o desenvolvimento da página Sobre Nós em Visual Studio e Contactos em Figma.  O Afonso não conseguiu avançar nada durante o fim de semana.  O Hélder avançou com o desenvolvimento do UML das notificações.  O Simão terminou o use cases da criação de campo e gerir reserva.  O Rafael criou um MockUP sobre a página de apresentação de campos.  O que vai ser feito hoje?  Catarina vai fazer modificações na página inicial e sobre nós.  Rafael vai fazer ajustes ao código do Visual Studio e ajudar a Catarina no desenvolvimento das páginas.  Afonso vai começar diagrama de sequência das promoções.  Hélder vai avançar use case e diagrama de sequência das notificações por email.  Simão vai avançar diagrama de sequência de gerir reserva.  Alguém empancado?  Catarina empancada no css da página inicial, Rafael ajudou.  Detalhes adicionais  A equipa aparenta estar um pouco desgastada no UML. Avançamos para código? |
|  |  |  |