|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 29/10/2024 (Terça)  Hora: 19:40  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Simão terminou diagrama de sequência de gerir reserva.  Afonso avançou com use case promoções.  Hélder diagrama de sequência de notificações de email.  Catarina e Rafael trabalharam juntos no Front-End.  O que vai ser feito hoje?  Catarina vai testar carrossel de imagens para a página inicial.  Rafael vai refazer página sobre nós.  Afonso, Hélder e Simão não vão conseguir avançar nada, têm outros projetos pendentes.  Alguém empancado?  Catarina empancada, mudança de tarefas.  Detalhes adicionais  A equipa aparenta estar um pouco perdida no UML. Avançamos para código?  Catarina um pouco perdida no css. |
|  |  |  |