|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Daily Scrum  Data: 31/10/2024 (Quinta)  Hora: 20:00  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  O que foi feito ontem?  Catarina avançou com o desenvolvimento do carrossel de imagens da página inicial  Afonso terminou diagrama de sequência do feedback e de criar promoção.  Hélder terminou diagrama de sequência de notificações de email  Simão avançou com os diagramas de sequência gerir reserva e criar reserva.  Rafael não avançou nada.  O que vai ser feito hoje?  Rafael e Catarina vão fazer ajustes finais ao código.  Afonso vai começar e terminar diagrama de sequência de promoção.  Hélder vai começar e terminar UML de pagamento.  Simão vai terminar diagramas de sequência gerir reserva e criar reserva.  Alguém empancado?  Não aplicável.  Detalhes adicionais  Não aplicável. |
|  |  |  |