|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | |  | Documento: Weekly Scrum (04-11 a 08-11)  Data: 08/11/2024 (Sexta)  Hora: 18:30  Participantes: Afonso Ferreira, Hélder Fernandes, Catarina Lopes, Rafael Costa, Simão Correia  Resultados:  O Front-End em Angular apresenta bons resultados, já conseguimos obter comunicação com o Laravel. Já conseguimos passar o código que foi feito em Visual Code para Angular e apresentar a página inicial, sobre nós, login e registo na aplicação.  O Back-End começou a ser desenvolvido em Laravel, já temos alguns CRUD’s iniciais, como Roles, Clientes, Pagamentos, Campos, Empresas, Nacionalidades, Métodos Pagamento e Moradas  Pontos positivos:  Tivemos mais interação entre grupo  Trello começa a ser mais usado  Pontos a melhorar:  Partilha de ficheiros  Ações Realizadas:  Angular – Comunicação com Laravel, Criação de Página Inicial, Sobre Nós, Login e Registo  Laravel – CRUD Roles, Clientes, Pagamentos, Campos, Empresas, Nacionalidades, Métodos Pagamento e Moradas |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | |  | Ações Pendentes:  Realizar próximo sprint de tarefas. |
|  |  |  |